# Vision Cloud Services

Requisitos do backend comum das aplicações

Versão 1.1  |  27 de setembro de 2026  |  Português de Portugal

Destinatário e responsável pela aprovação: Direção do projeto Vision World Apps. Documento de especificação para revisão e execução faseada. A aprovação do documento e de cada fase fica registada separadamente. Revisão de calendário: primeiro lote até 10 de novembro de 2026; fases e aprovações continuam por executar.

# Conteúdo

01  Objetivo e âmbito do serviço

02  Baseline e fronteiras de responsabilidade

03  Utilizadores e casos de utilização

04  Registo de aplicações configuração e versões

05  Identidade e autorização

06  Compras subscrições e entitlements

07  Vision AI Gateway e controlo de custos

08  Standards e proveniência normativa

09  Trust TSA e verificação

10  Suporte integração e saúde

11  Privacidade e analytics por desenho

12  Modelo de dados e contratos de API

13  Requisitos não funcionais e aceitação

14  Fases do Vision Cloud Services

15  Método de execução e critérios de encerramento

16  Calendário integrado e dependências

17  Aceitação de release e operação

18  Decisões pendentes e ligações

# Objetivo e âmbito do serviço

Vision Cloud Services é o backend comum de Vision Field Report, Vision Field PhotoProof e Vision Field Calc. Centraliza identidade quando necessária, direitos de utilização, Managed AI, quotas, Standards, Trust, configuração, suporte e telemetria. Os clientes utilizam exclusivamente APIs autorizadas; não recebem credenciais de base de dados nem fazem consultas diretas. O website público e o Backoffice usam contratos separados e privilégios proporcionais.

Até 10 de novembro de 2026, entregar os serviços necessários ao Field Report, Core e website: registo de apps/versões, identidade mínima, autorização, entitlement necessário ao modelo comercial aprovado, gateway AWS, quotas, catálogo de normas, configuração, suporte mínimo, analytics e operação. O módulo Trust prepara contratos e fixtures nessa janela; o serviço PhotoProof completo segue o seu PRD posterior. Não representar endpoints simulados como serviços de produção.

As decisões de infraestrutura e tecnologias concretas descritas na arquitetura são propostas para aprovação. A região, o papel do serviço, a ausência de acesso direto a DB, a separação Managed AI/BYO e o modo local são requisitos fixos do baseline.

# Baseline e fronteiras de responsabilidade

As aplicações partilham Flutter e Dart. O Windows 11 com Claude Code é o ambiente principal. Os PCs e os modelos locais são usados em desenvolvimento e testes; não recebem pedidos de produção, não guardam uma cópia operacional necessária ao serviço e não são uma rota de recuperação de produção. Supabase e Vercel estão excluídos.

Os serviços de produção residem na AWS em Frankfurt, eu-central-1. A configuração da região, das cópias de segurança e do processamento deve ser demonstrada por ambiente. Um perfil Bedrock com prefixo europeu não demonstra, por si só, processamento exclusivamente em Frankfurt. Até comprovar a rota compatível e já contratada, a funcionalidade Managed AI mantém o modo sem IA.

Vision Managed AI utiliza exclusivamente a IA já contratada na AWS. O Vision Cloud Services é responsável pela admissão dos pedidos das apps, quotas, reservas de custo, consumo e interrupção por orçamento. A autorização de modelos exige inventário real da conta, acesso, preço, região e quota; o PRD não autoriza novas subscrições ou fornecedores. A IA usada internamente pelo Backoffice conserva o seu controlo próprio até uma integração aprovada, evitando duas cobranças para a mesma operação.

BYO é uma escolha explícita do utilizador, separada de Managed AI. As credenciais ficam no armazenamento seguro local e não entram no backend, logs, relatórios, exports ou analytics. Antes do envio, o utilizador conhece o fornecedor, os dados transmitidos e quem suporta o custo. A Vision responde pela implementação, proteção local e transparência; o utilizador responde pelas credenciais, limites e termos da sua conta; o fornecedor responde pelo serviço nos seus próprios termos. Uma falha num modo não muda silenciosamente para o outro.

O funcionamento local é o ponto de partida. Sem rede, IA, permissões opcionais ou serviços auxiliares, o utilizador continua a trabalhar no que é local. A interface mostra o estado, conserva trabalho e permite repetir operações de forma controlada. Integridade, identidade e confiança não são simuladas: um selo local não recebe o estatuto de timestamp de confiança, e uma autenticação expirada não autoriza nova operação remota.

O Field Calc não exige conta. Field Report e PhotoProof usam identidade mínima porque protegem autoria, acesso a relatórios e atribuição da captura. A conta não implica recolha de documentos de identificação civil. A identidade de conta, a pessoa que opera o dispositivo e uma identidade legalmente verificada são conceitos distintos e devem ser apresentados como tal.

O Mac mini M4 com 16 GB de memória e 256 GB de armazenamento, previsto para o fim de outubro de 2026, será a estação de build, teste, assinatura e release Apple com Xcode. A compra, chegada e configuração não se presumem concluídas. Até à disponibilidade real, os ensaios Apple ficam com o estado exato Pending Hardware. Os restantes trabalhos prosseguem quando tecnicamente independentes; uma versão Apple não recebe aprovação final sem esses ensaios.

# Utilizadores e casos de utilização

| Ator | Necessidade | Restrição |
| --- | --- | --- |
| Técnico de inspeção | Autoria, proteção de relatórios, catálogo e assistência opcional | Continua a recolher dados locais quando não existe rede |
| Capturador PhotoProof | Identidade, timestamp e publicação controlada de prova | Conteúdo não é público por existir um registo de hash |
| Utilizador Calc | Cálculo sem conta e interpretação opcional | Quota Managed AI não obriga a criar perfil pessoal |
| Revisor de evidência | Consultar um pacote ou referência autorizada | Sem pesquisa por pessoa, GPS ou lista pública de evidências |
| Operador Backoffice | Apoio, consumo, versões, incidentes e administração | Sem acesso direto à DB ou conteúdo técnico do cliente |
| Pipeline de release | Registar versão, configuração e estado | Credencial de serviço de âmbito mínimo e origem auditável |

O principal percurso de valor começa com uma ação local. A app lê a configuração assinada em cache, cria trabalho no dispositivo e só chama o Cloud quando precisa de identidade remota, sincronização autorizada, IA, norma remota, compra ou confiança externa. Cada ação externa mostra destino, estado e recuperação. A indisponibilidade de suporte ou analytics não bloqueia guardar uma inspeção.

# Registo de aplicações configuração e versões

VCS 001 App Registry. Registar app_id imutável, nome, plataformas, ambientes, estado, capacidades, contactos, termos e versão de política. IDs propostos: vision-field-report, vision-field-photoproof e vision-field-calc, sujeitos a validação de colisões. Ambientes de teste têm audiência distinta e não usam chaves de produção.

VCS 002 Versões. Por app/plataforma/canal, guardar versão em produção, última versão, mínimo remoto suportado, data, release notes, problemas conhecidos e compatibilidade de API/schema. O mínimo pode bloquear uma operação remota insegura; não deve impedir exportar dados locais só para forçar uma atualização comercial.

VCS 003 Configuração. Publicar configuração versionada e assinada, com issued_at, expires_at, ETag, capabilities e endpoints permitidos. O cliente conserva a última válida; uma resposta truncada ou assinatura inválida não substitui a cache. Parâmetros de risco têm valores locais seguros e regras de expiração documentadas. Flags desligam funcionalidades, mas não contornam quotas ou gates.

VCS 004 Administração. Toda a alteração de versão, quota ou catálogo passa por API administrativa, autorização de papel, validação, preview de impacto e audit. O servidor rejeita writes de versões obsoletas com controlo otimista. Publicar config é uma ação distinta de editar rascunho.

# Identidade e autorização

VCS 010 Contas mínimas. A identidade de Field Report e PhotoProof liga um subject opaco a um método de autenticação e a perfis de autoria. Dados iniciais propostos: identificador, email verificado quando usado para recuperação, nome de apresentação fornecido pelo utilizador e estados da conta. Não guardar documento civil por defeito.

VCS 011 Tokens. Usar um fornecedor de identidade gerido na AWS, proposto Amazon Cognito em Frankfurt, com tokens de curta duração, refresh protegido e fluxo de recuperação testado. A seleção final depende de compatibilidade Flutter, região e requisitos do titular. Validar issuer, audience, expiry, assinatura e scopes em cada pedido; não confiar num app_id enviado livremente pelo cliente.

VCS 012 Autorização por recurso. O servidor resolve owner/workspace a partir da identidade e verifica a pertença antes de ler ou escrever. app_id, account_id e environment fazem parte das chaves de autorização. Testar substituição de cada identificador em rotas de leitura, exportação, eliminação e download. IDs aleatórios não substituem autorização.

VCS 013 Sessões e revogação. Revogar sessões/dispositivos e apresentar a data da última validação. O cliente offline pode continuar a trabalhar nos dados locais já autorizados segundo a política de proteção local; novos acessos remotos exigem sessão válida. Um dispositivo revogado não consegue sincronizar ao regressar.

VCS 014 Calc sem conta. Para Managed AI opcional, propor credencial anónima de instalação com quota curta, sinais de integridade quando disponíveis e limites de abuso. Compra e restauro podem apoiar o entitlement sem introduzir registo Vision obrigatório. Se não houver prova suficiente para a quota, desativar IA remota e preservar os cálculos locais.

# Compras subscrições e entitlements

VCS 020 Fonte de verdade. Um entitlement é o direito técnico resultante de uma compra, subscrição, oferta ou política autorizada. Apple/Google continuam a ser a fonte do estado das respetivas transações. O Cloud valida notificações, associa transações e calcula o direito. O Backoffice consulta e efetua ações permitidas pela API, sem alterar recibos.

VCS 021 Ciclo de vida. Representar pending, active, grace, expired, refunded e revoked, com effective_from, effective_until, provider, product_id e transaction_ref. Reconciliar eventos fora de ordem pela versão/data do fornecedor e consultar estado quando necessário. Uma entrega duplicada produz um resultado idempotente.

VCS 022 Cache offline. Emitir snapshot assinado de direitos com prazo e motivo de limitação. Separar funções locais adquiridas de quotas remotas que exigem verificação. A expiração de IA não bloqueia leitura/exportação dos relatórios do utilizador. A tolerância offline é uma decisão por produto, proposta em sete dias para direitos temporários, a aprovar com o modelo comercial.

VCS 023 Restauro e conflito. Testar mudança de dispositivo, reinstall, compra em sandbox, conta diferente e dupla associação. Não ligar uma transação a outra identidade sem prova de titularidade. Definir o tratamento de compras anónimas Calc antes de oferecer sincronização opcional futura.

# Vision AI Gateway e controlo de custos

VCS 030 Rotas autorizadas. O cliente pede uma capability funcional e não escolhe um modelo arbitrário. O servidor resolve alias, versão e modelo permitido num catálogo com fornecedor AWS, região efetiva, acesso contratado, preço verificado, limites de contexto e política de dados. Ausência de autorização ou preço impede a execução remota e devolve causa recuperável.

VCS 031 Admissão. Antes da chamada, verificar identidade/credencial anónima, entitlement, consentimento para a ação, tamanho, taxa, quota de app/utilizador e orçamento global. Reservar atomicamente o custo máximo permitido e um identificador idempotente. Pedidos concorrentes não podem consumir o mesmo saldo. Limitar max_tokens e input antes do envio.

VCS 032 Liquidação. Após resposta, registar tokens/uso efetivo e liquidar a reserva. Um timeout com envio confirmado tem custo desconhecido; a reserva fica retida até reconciliação ou limite conservador. Não libertar automaticamente toda a reserva e repetir uma chamada potencialmente cobrada. Guardar provider_request_id quando disponível, sem prompts.

VCS 033 Hierarquia de limites. Aplicar simultaneamente teto global, ambiente, app, plano, subject/instalação, dia/mês e pedido. O menor limite prevalece. Percentagens de aviso propostas: 70, 90 e 100. O kill switch pode bloquear novas chamadas imediatamente; dados locais permanecem acessíveis. Um operador não aumenta o próprio orçamento por uma ferramenta de IA.

VCS 034 Resposta e fallback. Devolver resultado estruturado, provenance de modelo/versão e códigos como quota_exhausted, ai_unavailable ou invalid_parameters. Retentativas limitadas e com backoff só quando idempotentes e dentro do orçamento. Nunca mudar para IA local ou fornecedor não contratado. A app oferece edição manual.

VCS 035 Preços e moeda. Livro-razão em unidade monetária inteira, por exemplo microUSD, guardando moeda original, preço versionado e taxa de câmbio usada nas vistas. Quota de tokens não substitui orçamento de custo. Não apresentar estimativa como fatura da AWS; reconciliar com a faturação e documentar desvio.

VCS 036 Conteúdo. Não guardar prompts/respostas por defeito. Desativar body logging em proxies, métricas e erros. O consentimento de processamento não constitui consentimento de analytics. Envio de documento ou fotografia exige ação específica; a opção predefinida é contexto mínimo necessário.

BYO não passa pelo gateway com a chave do utilizador. O cliente usa um adaptador próprio e storage seguro, com informação prévia do fornecedor. O Cloud pode distribuir a capacidade e documentação do modo sem recolher credenciais. Medição BYO, se consentida, é agregada e não pretende representar a fatura externa.

# Standards e proveniência normativa

VCS 040 Catálogo. Cada registo contém standard_id, editor, título, código oficial, edição, data, jurisdição quando conhecida, source_url oficial, licença, estado, superseded_by e checked_at. Conteúdo comercial não é redistribuído sem direito. O catálogo pode referenciar a origem oficial e permitir importação licenciada pelo utilizador.

VCS 041 Ficheiros e validação. Distinguir metadata curada, fonte descarregada, hash de bytes e validação do utilizador. SHA-256 confirma igualdade de bytes face à referência conhecida, não autenticidade do editor nem validade técnica. O utilizador confirma documento, edição e âmbito antes da referência num relatório. Guardar validator, validated_at e rationale.

VCS 042 Atualização. Estados propostos: draft, source_checked, user_validation_required, user_validated, superseded, withdrawn e unverifiable. Estados de curadoria global e de validação individual são campos separados. Uma edição nova gera novo registo e não reescreve o histórico de relatórios. A API entrega deltas e tombstones assinados.

VCS 043 Proteção de importação. Validar tamanho, tipo real, malware quando aplicável e URLs de descarga. Bloquear SSRF, caminhos internos e execução de macros. O download direto para o dispositivo pode ser preferível quando a licença proíbe storage no serviço. Não inventar norma, cláusula ou referência ausente.

# Trust TSA e verificação

VCS 050 Serviço de confiança. Receber hash de manifesto selado e metadados mínimos, validar autorização e idempotência, pedir timestamp RFC3161 à TSA aprovada e devolver token e resultado de validação. O fornecedor TSA, licença, região e custo são decisões explícitas pendentes; AWS não é assumida como TSA RFC3161 só por alojar a API.

VCS 051 Estados. Separar local_sealed, pending_timestamp, timestamp_verified, timestamp_failed e revoked_public_link. O timestamp atesta existência antes/do instante certificado, não prova automaticamente a hora da captura. Guardar tempo de captura declarado e tempo de confiança em campos distintos.

VCS 052 Verificador. O endpoint público aceita referência de alta entropia ou ficheiro fornecido voluntariamente. Devolve resultados separados de integridade, assinatura, timestamp, attestation e proveniência. Não revela localização, nome ou fotografias sem publicação expressa. Link revogado não apaga a integridade histórica de um pacote exportado.

VCS 053 Chaves e prova. Guardar key_id, algoritmo, cadeia, política, validade e estado de revogação. Nunca receber chave privada do dispositivo. A política de trust é versionada e a verificação indica a data da consulta. Pacotes sem chain completa são indeterminate, sem forçar um resultado válido.

# Suporte integração e saúde

VCS 060 Suporte mínimo. Emitir referência de ticket e transmitir app_id, versão, plataforma, categoria e descrição voluntária ao Backoffice. Apresentar aviso para não anexar segredos ou conteúdo técnico desnecessário. Antes de o módulo de conversas existente estar pronto, a API conserva pedido durável e encaminha para atendimento humano com estado transparente; não simular uma resposta de agente.

VCS 061 Fronteira Backoffice. O Cloud é a contraparte de servidor dos contratos assinados. Chaves Ed25519 de serviço ficam na AWS, nunca no binário Flutter. Adaptar o contrato v1 existente para eventos de erro, release, lifecycle, saúde e agregados de IA, mantendo compatibilidade ou criando versão nova. Nenhuma chamada do Backoffice lê diretamente a DB de uma app.

VCS 062 Analytics e saúde. Separar pipeline opcional de uso, logs técnicos, audit de segurança e livro-razão financeiro. Publicar health mínimo e estado por componente; detalhes de DB, filas, quotas e fornecedor são internos. Correlation_id atravessa Cloud e Backoffice sem transportar conteúdo.

# Privacidade e analytics por desenho

Analytics é um requisito oficial. O objetivo é medir adoção funcional, falhas, latência, consumo e saúde do serviço para melhorar o produto e controlar custos. Por defeito ficam excluídos fotografias, conteúdo de relatórios, documentos e normas importadas, secrets, API keys, coordenadas GPS precisas e prompts sensíveis completos. Os identificadores pseudónimos continuam a poder ser dados pessoais e não devem ser chamados anónimos sem demonstração.

O esquema base proposto contém event_id aleatório, event_name de uma lista fechada, schema_version, app_id, app_version, platform, occurred_at com granularidade ajustada, received_at, outcome e error_code fixo. Campos opcionais admitidos incluem duration_bucket, feature_id e provider_mode. Campos desconhecidos são rejeitados. Não aceitar mensagens de exceção livres, URL completa, caminho local ou nome de ficheiro. O evento não transporta o identificador público de uma evidência juntamente com a identidade do utilizador.

A medição opcional do uso fica separada da telemetria técnica necessária e dos registos de segurança. A política legal define a base aplicável; quando é necessário consentimento, não recolher antes da escolha, oferecer recusa equivalente e permitir revogação. A recusa de analytics opcionais não desativa as funções locais. Não introduzir publicidade, identificadores publicitários ou tracking entre serviços no âmbito inicial.

Proposta de retenção a aprovar no gate de privacidade: eventos opcionais brutos até 30 dias; diagnósticos técnicos redigidos até 30 dias; agregados sem ligação a conta até 13 meses; audit de administração até 12 meses; factos de compras e obrigações fiscais pelo prazo legal confirmado; anexos de suporte até 30 dias após fecho. As cópias de segurança têm janela proposta de 35 dias, com expurgo diferido e reaplicação dos pedidos de eliminação após restauro. Estes valores são escolhas de produto, não prazos legais universalmente impostos.

A eliminação distingue conta, dados remotos, dados locais, cópias partilhadas pelo utilizador e registos legalmente retidos. O pedido revoga sessões e acessos remotos, agenda purga e comunica o resultado e exceções fundamentadas. Exportar antes de apagar deve ser opção, não obstáculo. Uma operação de suporte usa referências opacas; conteúdo técnico de uma inspeção só entra num pedido de suporte por ação específica e consentida do utilizador, com finalidade e acesso restrito.

# Modelo de dados e contratos de API

| Entidade | Identificador e campos essenciais | Integridade |
| --- | --- | --- |
| App e Release | app_id, platform, channel, version, capabilities | Único por app/plataforma/canal/versão |
| Subject e Device | subject_id, device_id, status, public_key_ref | Revogação sem reutilizar IDs antigos |
| Entitlement | grant_id, source, transaction_ref, state, validity | Unicidade da transação e histórico append-only |
| Quota e AIUsage | window_key, reserved, committed, request_id, price_id | Reserva atómica e reconciliação verificável |
| Standard e Validation | standard_id, edition, source, hash; subject_id, validation | Edição imutável e validação por utilizador |
| TrustRecord | evidence_ref, manifest_hash, token_ref, trust_state | Sem fotografia por defeito; hash imutável |
| SupportRequest | request_id, app_id, subject_ref opcional, state | Outbox e deduplicação |
| Config e Audit | version, signed_hash; actor, action, target, time | Publicação controlada e audit sem conteúdo |

| Operação API proposta | Entrada e autorização | Resultado e erro essencial |
| --- | --- | --- |
| GET /v1/apps/{id}/config | app/plataforma/versão; leitura pública limitada | Config assinada, ETag; 304 ou versão compatível |
| GET /v1/me/entitlements | token válido | Direitos por app; 401/403 sem fuga de existência |
| POST /v1/ai/requests | capability, parâmetros mínimos, idempotency key | Resultado estruturado; 429/503/422 com code fixo |
| GET /v1/standards | cursor e filtros permitidos | Catálogo versionado sem documentos licenciados por defeito |
| POST /v1/standards/validations | standard_id, hash, edição e confirmação | Registo de validação associado à identidade |
| POST /v1/trust/timestamps | manifest_hash, evidence_ref e chave idempotente | Job 202; token validado consultável com autorização |
| POST /v1/support/requests | campos mínimos; anexos por opt-in | ticket_ref e estado persistido |
| POST /v1/account/deletion | reautenticação e confirmação | request_id; progresso e relatório de execução |
| POST /v1/analytics/events | lista fechada e consentimento aplicável | 202 após validação; rejeição de campos desconhecidos |

Todos os contratos usam timestamps UTC, schema_version, limites de tamanho, códigos fixos e validação estrita. Paginação tem limite máximo e cursor opaco. Chaves idempotentes pertencem ao subject, app, operação e hash do pedido; reutilização com corpo diferente devolve conflito. Não colocar tokens ou IDs sensíveis em query strings.

# Requisitos não funcionais e aceitação

As metas seguintes são propostas de teste e dimensionamento, a aprovar em V0: operações locais nunca esperam pelo Cloud para guardar; API não IA p95 até 750 ms em staging com 25 pedidos/s durante dez minutos; disponibilidade mensal objetivo de 99,5% para o âmbito inicial; reserva de quota sem overspend em cem pedidos concorrentes; RPO remoto até uma hora e RTO até quatro horas demonstrados por ensaio. Os tempos de IA/TSA são medidos separadamente e apresentados com timeout e fila. Estas metas não são um SLA comercial contratado.

Os limites iniciais de payload e storage são publicados por endpoint após medição com os documentos reais aprovados. Usar ficheiros sintéticos grandes e condições de rede controladas. Uma fila sem limite é um defeito; definir máximo, retenção, dead-letter queue e procedimento de reprocessamento autorizado. Alertar custo, saturação, falha de autenticação, idade de fila e expiração de certificado/chave.

# Fases do Vision Cloud Services

## V0 Contratos e inventário AWS

Calendário proposto: 27 a 30 de setembro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. Baseline, inspeção do Backoffice, inventário de contas/modelos contratados e requisitos de dados.

Implementação. Fixar fronteiras, OpenAPI, autenticação, tenancy, quotas, catálogo e decisões de residência. Avaliar a rota regional do Bedrock existente.

Entregáveis. Arquitetura aprovada, contratos v1, ADRs, inventário de serviços e plano de custos sem novas compras implícitas.

Testes predefinidos. V0T1 rever cada cliente sem DB direta; V0T2 mapear cada fluxo à região; V0T3 confirmar campos proibidos ausentes; V0T4 simular expiração de config.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Sem bloqueios de contrato para Core/Report; Managed AI só habilitável com prova de modelo e região compatíveis. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa V0 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## V1 Fundação identidade e registo

Calendário proposto: 1 a 7 de outubro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. V0 aprovado e ambientes isolados disponíveis.

Implementação. Criar infraestrutura declarativa, auth, App Registry, config assinada, audit, health e APIs administrativas mínimas.

Entregáveis. Staging repetível, roles de serviço, contrato de conta e configuração consumível pelo Core.

Testes predefinidos. V1T1 token inválido; V1T2 troca de subject/app; V1T3 revogação; V1T4 rollback de config; V1T5 criação/eliminação de conta sintética.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Isolamento demonstrado e ausência de segredos no cliente; operação documentada. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa V1 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## V2 Entitlements e gateway com quotas

Calendário proposto: 8 a 14 de outubro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. V1 aprovado, plano comercial provisório e catálogo AWS autorizado.

Implementação. Validar compras, reserva atómica, limites, liquidação, reconciliação, kill switch e modo sem IA.

Entregáveis. Ledger versionado, adaptadores de loja em sandbox e gateway funcional ou capability desligada se fornecedor incompatível.

Testes predefinidos. V2T1 cem admissões concorrentes sem exceder teto; V2T2 timeout após envio; V2T3 webhook duplicado/fora de ordem; V2T4 quota zero; V2T5 BYO sem chave no servidor.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Nenhuma dupla cobrança lógica; custos medidos; funções locais independentes. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa V2 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## V3 Standards suporte e analytics

Calendário proposto: 15 a 21 de outubro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. V2 aprovado, catálogo de normas licenciado e contrato do Backoffice validado.

Implementação. Publicar metadados e validações, outbox de suporte, health por componente e pipeline de eventos permitido.

Entregáveis. Deltas de catálogo, ticket persistente, painel mínimo e provas de exclusão de conteúdo.

Testes predefinidos. V3T1 norma substituída mantém histórico; V3T2 hash divergente; V3T3 Backoffice indisponível; V3T4 evento com GPS/key rejeitado; V3T5 eliminação propagada.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Report consegue usar normas e apoio sem expor conteúdo; analytics reconciliado com as declarações. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa V3 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## V4 Integração e prontidão de produção

Calendário proposto: 22 de outubro a 10 de novembro de 2026. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. V3 aprovado, candidato Report/website e operação de contas concluída.

Implementação. Integrar fluxos reais, medir desempenho/custos, ensaiar restauro e rollback e preparar artefactos imutáveis de deployment.

Entregáveis. Dossier final Cloud, runbooks, alarmes, inventário de acessos e decisão de release.

Testes predefinidos. V4T1 carga definida; V4T2 restauro RPO/RTO; V4T3 eliminação pós-restauro; V4T4 schema backward-compatible; V4T5 jornada Report até suporte.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Meta de 10 de novembro demonstrada para os serviços necessários; funções Trust futuras claramente desativadas. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa V4 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

## V5 Trust e PhotoProof

Calendário proposto: sem data aprovada, a calendarizar no lote próprio. Datas condicionadas à aprovação do gate anterior.

Entradas. V4 aprovado, PRD PhotoProof e fornecedor TSA aprovado.

Implementação. Entregar timestamp, attestation server-side, packages, public verifier e revogação de links.

Entregáveis. APIs Trust, fixtures de validação, política de chaves e dossier de aceitação PhotoProof.

Testes predefinidos. V5T1 token com imprint errado; V5T2 TSA indisponível; V5T3 nonce/replay; V5T4 pacote alterado; V5T5 metadados privados ausentes no verificador.

Auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics. Rever o diff, os contratos alterados, a autorização por recurso, a recuperação de falhas e a ausência de dados proibidos nos eventos. Guardar a conclusão e as provas por requisito.

Auditoria de código morto e dependências. Verificar código sem consumidores, lógica duplicada, permissões não usadas e dependências sem finalidade. Remover apenas no âmbito da fase, com prova de impacto; registar o restante como dívida identificada.

Defeitos e correções. Classificar cada ocorrência como Blocker, Critical, High, Medium ou Low. Corrigir os bloqueantes e repetir o caso que falhou e a regressão afetada. Não ampliar a bateria sem risco novo identificado. Aplicar os critérios de severidade e encerramento definidos neste documento.

Definition of Done. Resultados de confiança separados e verificáveis; nenhuma alegação jurídica universal. Registar versão, resultados, limitações e responsável; um teste não executado mantém-se pendente.

Gate de aprovação explícita. O responsável do produto aprova ou recusa V5 por escrito, com data e evidências. Só depois começa a fase seguinte. Uma data de calendário não substitui esta aprovação.

# Método de execução e critérios de encerramento

Cada fase segue a mesma sequência obrigatória: Inputs → Implementation → Deliverables → testes predefinidos → auditoria de código e arquitetura, segurança, privacidade e analytics → auditoria de código morto, duplicação e dependências não usadas → classificação dos defeitos → correções → Definition of Done → aprovação explícita → fase seguinte. Os cartões de fase deste documento concretizam as entradas, as saídas e os ensaios. As datas são metas de planeamento e não autorizam a passagem de um gate.

Antes de escrever código, congelar o conjunto de aceitação da fase. Cada teste contém identificador, requisito, preparação, ação, resultado esperado, plataforma, dados de teste e responsável. Usar dados sintéticos. A prova guarda versão/commit, ambiente, data, resultado e ligação ao defeito, sem conteúdo pessoal. Uma simulação comprova o contrato simulado e não a disponibilidade do fornecedor.

Uma auditoria de código e arquitetura revê limites dos módulos, fluxos de dados, migrações, compatibilidade e tratamento de falhas. A auditoria de segurança verifica autorização, isolamento, validação de entrada, segredos, dependências e configuração. A de privacidade percorre recolha, finalidade, retenção, exportação e eliminação. A de analytics verifica o evento efetivamente emitido e os filtros do servidor, incluindo a ausência de payloads sensíveis. A revisão de manutenção identifica caminhos mortos, funções repetidas, dependências e permissões sem consumidor. Nenhuma destas revisões é substituída por uma contagem de testes.

| Severidade | Critério operacional | Regra do gate |
| --- | --- | --- |
| Blocker | Impede avaliar a fase, requisito essencial ausente ou ausência de prova indispensável | Não aprovar a fase afetada |
| Critical | Exposição de segredos ou de dados entre utilizadores, corrupção irreversível, comprometimento de assinatura ou confiança falsa | Corrigir e confirmar a regressão antes da aprovação |
| High | Função essencial insegura ou inutilizável, quota contornável, perda recuperável de dados ou privacidade incorreta | Fechar antes do gate de release e antes de qualquer fase que dependa da função |
| Medium | Falha com alternativa segura e impacto limitado, sem violação de segurança ou privacidade | Corrigir ou aceitar por escrito com responsável, prazo e controlo compensatório |
| Low | Problema de apresentação ou manutenção sem efeito relevante no resultado | Corrigir ou registar no backlog com decisão explícita |

Os defeitos são registos únicos com estado aberto, em correção, a verificar ou encerrado. Um defeito reaberto conserva o identificador. A aceitação de risco não transforma um teste falhado em aprovado. Segurança, isolamento, perda de evidência, exatidão numérica e declarações legais falsas não são rebaixados para cumprir a data.

Para evitar uma espiral de testes, executar a bateria acordada uma vez por candidato. Após correções, repetir os casos que falharam e a regressão das áreas afetadas. Só acrescentar um teste se existir requisito omitido, defeito novo ou alteração de comportamento que o justifique. Se o mesmo gate continuar a falhar após duas rondas focadas de correção, parar a expansão do âmbito, identificar a causa e apresentar uma decisão de correção ou replaneamento. Este limite não permite publicar defeitos impeditivos.

O dossier de gate inclui a lista de entregáveis e hashes, resultados pass/fail/pending/not applicable, parecer das auditorias, defeitos e decisões de risco, rollback quando aplicável, responsável e data. Pending Hardware tem uma justificação e uma janela de reexecução; nunca se converte automaticamente em pass. Aprovação escrita deve indicar documento, fase, versão e âmbito aprovado. A Direção aprova o âmbito e o risco; uma segunda pessoa qualificada é recomendada para segurança, engenharia e direito quando a matéria o exigir.

# Calendário integrado e dependências

A meta inicial aprovada é 10 de novembro de 2026: dia 45 numa contagem inclusiva iniciada em 27 de setembro. O primeiro lote inclui Vision Field Report, o Core necessário, Vision Cloud Services, VisionWorldApps.com e as integrações necessárias com o Backoffice existente. A aplicação comercial do lote é o Field Report. Exige pacotes finais, testes e auditorias concluídos, operação preparada e dossier de submissão. Prever o envio elegível entre 6 e 10 de novembro; distinguir pacote pronto, submissão efetuada e aprovação da loja. O calendário detalhado por produto e burocracia está no documento 08 Calendário do primeiro lote de 45 dias, em Release Management. Datas em Asia/Riyadh; sistemas em UTC; Backoffice conserva os horários operacionais de Lisboa.

| Janela em 2026 | Resultado esperado | Dependência e decisão |
| --- | --- | --- |
| 27 a 30 de setembro | Aprovar requisitos, catálogo de inspeções, fontes de normas, dados e contratos; iniciar preparação das contas | Resolver lacunas do baseline e inventário AWS antes dos gates dependentes |
| 1 a 7 de outubro | Core local, identidade mínima e contratos Cloud em ambiente de teste | Aprovação de arquitetura e armazenamento seguro |
| 8 a 14 de outubro | Report com findings, medições e evidência; beta Android utilizável; quotas e entitlements Cloud | Dados estruturados e autorização por recurso |
| 15 a 21 de outubro | Beta fechada em 15 de outubro; concluir Standards, quotas, configuração, suporte, analytics e website em staging | Gate de beta até 14 de outubro; versões finais entram no teste com feedback registado |
| 22 a 29 de outubro | Integração, hardening e candidato completo Windows/Android; conteúdo legal e operação finalizados | Em 29 de outubro, confirmar 14 dias e prontidão antes do pedido de acesso à produção |
| 30 a 31 de outubro | Reserva para defeitos e dossier; receção/configuração do Mac se disponível; marco próprio do Backoffice | Mac previsto para o fim do mês, sem data de entrega confirmada; Apple Pending Hardware até testes reais |
| 1 a 5 de novembro | Build, testes físicos, assinatura e validação Apple; correções com âmbito controlado | Mac, Xcode, dispositivos e Apple Developer disponíveis |
| 6 a 9 de novembro | Auditoria final, restauro, rollback, eliminação e submissões elegíveis após aprovação por plataforma | Dossier completo e contas habilitadas; registar recibos de submissão e pendências externas |
| 10 de novembro | Dia 45 e gate de prontidão do lote para deployment e submissão | Produto aprova por plataforma; aprovação externa e publicação têm estados separados |

Para uma conta Google pessoal abrangida pela regra, planear o teste fechado de 15 a 29 de outubro. A beta utilizável exige aprovação interna até 14 de outubro. O alvo é ter pelo menos 12 testers elegíveis com opt-in contínuo desde 15 de outubro às 10h00 de Riyadh; completar 14 períodos de 24 horas em 29 de outubro às 10h00. Confirmar a hora real e a elegibilidade na Play Console. A beta recebe as funções finais e correções durante o teste; só pedir acesso à produção quando o candidato completo estiver pronto e o feedback tratado. Pedido alvo em 29 de outubro após G4; reservar até 5 de novembro para a análise, que pode demorar mais. Manter testes e acompanhamento durante a revisão. O cumprimento temporal não garante aprovação. Se faltar acesso à produção, registar pacote pronto com acesso pendente; não declarar submissão de produção.

As datas comerciais anteriormente propostas para PhotoProof e Field Calc ficam retiradas por não terem aprovação. Estes produtos conservam os seus PRDs e a sequência de fases, com implementação comercial a calendarizar num lote próprio. Até 10 de novembro apenas se consolidam os contratos e componentes reutilizáveis previstos, sem apresentar essas apps como prontas para o mercado. O verificador PhotoProof só entra em produção após aprovação de Trust e PhotoProof. Esta decisão preserva a composição e a data do primeiro lote aprovadas pelo responsável.

A carga do Backoffice já tem uma meta anterior de 31 de outubro e não tem uma semana inteira de folga. Este calendário é uma meta condicionada à capacidade disponível, e não uma estimativa validada de esforço para uma única pessoa executar todos os produtos em simultâneo. Até 30 de setembro, registar horas disponíveis, trabalho restante e responsáveis; até 7 de outubro, confrontar a velocidade real com o caminho crítico. Se não houver capacidade, manter a prioridade do conjunto de 10 de novembro e apresentar alterações de prazo ou âmbito à Direção. Não retirar tipos de inspeção, controles de segurança ou funções essenciais sem aprovação.

# Aceitação de release e operação

A release contém identificador único, versão de produto e build, commit de origem, lockfiles, lista de componentes e licenças, hashes dos artefactos, alterações de dados, compatibilidade de API e plano de recuperação. Dev, staging e produção têm contas ou recursos, chaves e dados separados. Uma flag remota não pode ativar uma função que não foi revista nem transformar um candidato em versão aprovada.

O gate final verifica o caminho principal, falha de rede, recuperação de armazenamento, permissões recusadas, isolamento entre contas e apps, restauração de compra quando aplicável, cancelamento sem eliminação indevida, exportação e eliminação de dados, eventos de analytics, suporte e rollback. O ensaio utiliza as versões que serão publicadas. O resultado de staging não prova uma instalação Apple ou Android assinada se essa instalação não tiver sido testada.

Publicação, aceitação de contratos e compras são atos operacionais separados da produção destes PRDs. O pacote fica pronto para a Direção decidir. A documentação de release regista testes ainda pendentes, dependências externas, responsáveis pelos incidentes e critérios de interrupção. Um crash que afete a integridade, exposição de dados, assinatura inválida, cobrança duplicada ou fuga de quota interrompe a promoção. Incidentes meramente visuais seguem a severidade documentada.

Após publicação autorizada, acompanhar as primeiras 24 e 72 horas com métricas agregadas, taxas de falha, filas e orçamento. O rollback do servidor deve manter compatibilidade com clientes já distribuídos; uma migração destrutiva exige plano independente e não se presume reversível. Uma versão antiga da app conserva exportação e acesso local seguro, sempre que tecnicamente possível, mesmo se operações remotas forem bloqueadas por risco comprovado.

# Decisões pendentes e ligações

Antes de V0 fechar: validar conta/região e modelos AWS já contratados, limites financeiros, fornecedor de identidade, topology de dados e lista de países de lançamento. Antes de V2: preços/planos, direitos offline e recuperação de compra anónima. Antes de V3: catálogo normativo e licenças. Antes de V5: TSA, validade/revogação e política de publicação. Cada decisão tem proprietário Direção, parecer técnico e evidência; uma opção proposta neste PRD não é prova de contratação.

Documento complementar: 01_Vision_Cloud_Services_System_Architecture_v1.1.docx. Contratos com Core, Report, PhotoProof, Calc e Website são revistos nos respetivos gates. O relatório 07 identifica as extensões que reutilizam o Backoffice existente.

Fontes técnicas consultadas em 27 de setembro de 2026: AWS Bedrock cross-region inference — https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/cross-region-inference.html ; proteção de dados Bedrock — https://docs.aws.amazon.com/bedrock/latest/userguide/data-protection.html ; RFC3161 — https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3161 . As metas de serviço e os endpoints são propostas de arquitetura, não especificações desses fornecedores.